## Slide 1
AgentGate
原始需求差异
与下一步决策
基于需求说明书 V1.0 与当前工程的证据评审
2026年10月9日
feature/loan-ab-evolution · c2f2e90 + 未提交工作区
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
代码目录：/Users/baibo/915-HN-AgentGate
本报告为需求差异评审与决策建议，不是发布验收证明。源码采集约2026-10-09 10:02–10:04 Asia/Shanghai。报告期间其他线程持续修改，贷款多版本A/B仍单列开发中。

## Slide 2
主测评链路已具备，整体验收仍有缺口
建议先解决生产边界与 A/B 决策证据，再补齐业务闭环
02 AgentGate 需求差异评审
01
可以继续使用已有测评底座
三类对象共用执行与结果体系，版本资产、规则/LLM打分及 Trace 已有实现。
02
当前 A/B 分差不足以支持完整上线决策
仍缺显著性、核心标签差异、统一成本、组合阈值与完整报告导出。
03
生产验收先设明确门槛
密钥与身份边界、故障续跑、真实行内联验和容量证据应优先补齐。
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.5 统一执行引擎: 已满足
不同目标通过TargetAdapter进入同一RunManagement/RunEngine，持久化EvaluationRun、结果、任务关联与列表共用。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/run/engine.py:62
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/run/engine.py:113
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:201
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/bank_targets.py:67
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/evaluation_tasks.py:22
FR-5.7 模型Key配置: 部分满足
凭据元数据shared/private与AES-256-GCM加密存储已有，行内会话Token按private加密后仅通过credential_ref给执行器。
任务表单无公共/私有模型Key选择，平台提交契约无对应模型Key引用。
排队按EvaluationRun.api_key字符串限流，未按凭据scope决定公共/私有路线；平台创建的Run未设置api_key，落入同一None桶。
通用/evaluations的api_key字段为普通字符串，原样保存且通过/runs返回；若调用者按字段名传真实Key，会绕过专用凭据库加密。已用合成值复现。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/credential.py:14
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/integrations/credentials/encryption.py:27
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/credential_management.py:36
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:185
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:228
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/runs.py:44
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/run.py:161
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/storage/sqlite.py:1394
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/run_management.py:206
FR-5.15 A/B对比报告: 部分满足
真实API及当前页面展示综合分差、维度/指标分差、改善退化计数、用例×评估器结论变化；兼容性检查拒绝不同口径。单任务已有CSV样本导出和标签分析能力。
缺统计显著性/置信区间、AB标签差异、性能成本比较、输入/输出/Trace真正样本并排、AB badcase分类、AB报告导出。现有并排是任务摘要/结果状态；单任务CSV或任务列表CSV不等于AB报告。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/comparison.py:87 完整AB契约仅gate/score/metric/case差值
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/metric.py:12 指标维度不含tag
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/Comparisons.vue:337 页面明确不代表统计显著性
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/Comparisons.vue:389 样本表仅状态变化
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskResults.vue:210 单任务样本CSV
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskList.vue:118 任务摘要CSV
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/analytics.py:245 单Run标签分析已存在
FR-5.21 人机结合与闭环: 未满足
有独立人工标注/失败样本回写草稿、原配置重跑和A/B能力，可人工串联。
当前优化报告没有采纳/忽略/待确认API或有效UI，没有建议→优化资产版本→新回归→前后A/B的持久化关联及一键动作。旧Analysis.vue里引用的optimization/reviews路由在后端不存在，也未被当前入口使用；不能当完成证据。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/optimizer.py:36 优化路由仅GET分析
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/ReportEvidenceAnalysis.vue:252 展示建议和人工备注，无建议决策动作
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/results.py:102 已存在样本回写，可复用
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskResults.vue:410 已有原配置重跑
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/index.vue:33 当前使用UpstreamAnalysis而非旧Analysis

## Slide 3
24 个功能条款的覆盖分布
4 已满足 18 部分满足 2 未满足。计数不代表工时或完成百分比。
03 AgentGate 需求差异评审
Chart: 
| 批量与参数 | 结果可视化 | 评估器 | 公共Key排队 | A/B决策 | 调优闭环 | 数据集与血缘
已满足 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
部分满足 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1
未满足 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
原文两个 FR-5.13 分别计数。非功能与接口补充要求在后续页面单列。
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.1 批量测评对象覆盖: 部分满足
FR-5.2 云虾继承模式: 未满足
FR-5.3 云虾新建模式: 部分满足
FR-5.4 原智能体模式: 部分满足
FR-5.5 统一执行引擎: 已满足
FR-5.6 执行参数配置: 部分满足
FR-5.7 模型Key配置: 部分满足
FR-5.13-Q13 公共Key任务排队（原文重复编号）: 部分满足
FR-5.9 评估器独立管理: 已满足
FR-5.10 规则、LLM、复合评估器: 部分满足
FR-5.11 强制量化输出: 部分满足
FR-5.12 评估器版本管理: 部分满足
FR-5.13-AB A/B实验创建（原文编号与排队重复）: 部分满足
FR-5.14 A/B自动执行与过程记录: 部分满足
FR-5.15 A/B对比报告: 部分满足
FR-5.16 多维上线判定: 部分满足
FR-5.17 实验可复现与一键复跑: 部分满足
FR-5.8 测评关系图谱和结果可视化: 部分满足
FR-5.18 badcase聚类: 部分满足
FR-5.19 根因分析: 已满足
FR-5.20 优化建议输出: 部分满足
FR-5.21 人机结合与闭环: 未满足
FR-5.22 测评集多版本: 已满足
FR-5.23 版本血缘与资产关联: 部分满足

## Slide 4
已有能力：评分、样本筛选和失败解释
当前行外工作台截图；展示已有历史合成贷款任务，不代表本次重新跑测
04 AgentGate 需求差异评审
值得保留的能力
统一任务与结果
评估器分数及原因
场景/分数筛选
失败项阻断判定
样本 CSV 导出
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.5 统一执行引擎: 已满足
不同目标通过TargetAdapter进入同一RunManagement/RunEngine，持久化EvaluationRun、结果、任务关联与列表共用。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/run/engine.py:62
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/run/engine.py:113
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:201
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/bank_targets.py:67
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/evaluation_tasks.py:22
FR-5.9 评估器独立管理: 已满足
后端持久化目录、草稿、发布、启停、版本读取均存在；当前 JudgeSystem 页面可独立创建规则评估器和 LLM 评估器，任务必选已有发布评估器。规则新建为复用注册实现，非任意代码。
基础独立资产与复用要求已覆盖；复合配置的当前页面可达性另见 FR-5.10。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/evaluators.py:150 独立目录与CRUD/发布路由
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/JudgeSystem.vue:369 当前评估器管理页与规则/LLM新建
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/RuleEvaluatorCreate.vue:17 规则创建发布并启用真实API
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:569 至少选择一评估器
FR-5.11 强制量化输出: 部分满足
PASS/FAIL/REVIEW 均强制0~1数值分数与非空原因，结果页面可查看；ERROR/NOT_APPLICABLE 强制 score=null，不会伪造分数。
原文要求“每条用例每个评估器均有数值分数”与当前 error/不适用不计分策略不完全一致。属于需明确验收口径的需求差异，不建议直接给异常造0分。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/result.py:204 分数与原因字段
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/result.py:244 error/NA强制空分，适用结果强制有分
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/ResultEvaluationCard.vue:48 分数显示与原始评估记录
截图来源：http://127.0.0.1:5198/#/tasks/878fbe8c-a1f2-4e46-ad9a-0a30cd35ba38，2026-10-09读取。

## Slide 5
云虾继承模式尚未形成产品流程
FR-5.2 未满足；新建测评集已有基础，但数据字段仍有执行限制
05 AgentGate 需求差异评审
需求 | 当前工程 | 差异与建议验收
多选 Skill 小测评集 | 有普通创建、导入和复制 | 补合并、内容去重、保留多个 Skill 来源与版本
总控专属测评集 | 问题、预期、标签、多轮可用 | 补总控澄清、异常输入、上下文专项验收集
变量与文件引用 | 结构化输入可存；非空 files 被拒绝 | 补动态替换与文件授权/透传的完整执行路径
字段口径 | 预期答案可为空，含难度标签 | 确认主观评估是否必填；明确优先级字段用途
最小验收例：两个 Skill 集有重复问题，合并后只跑一次，并保留两个来源版本。
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.1 批量测评对象覆盖: 部分满足
三类对象已有共同任务入口和结果路径；本地贷款 base/workflow/cloudshrimp，行内 ChatABC/云虾适配，版本和分支选择。
云虾继承/新建两种来源的产品流程未完整形成，继承合并缺失。
真实行内平台端到端验收仍未提供，现有证据主要为本机协议测试和行外贷款连通性。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/bank_targets.py:22
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:99
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:39
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/docs/inbank-evidence-acceptance.md:52
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/docs/bank-agents/delivery-verification-20261008.md:11
FR-5.2 云虾继承模式: 未满足
已有普通测评集管理、导入、复制和版本能力。
未发现多选Skill测评集并合并、按内容去重且保留多个Skill原归属、显示来源关系并直接测评的入口/服务/模型。
导入向导的多行合并为多轮属于同一用例导入，不等价于Skill测评集合并。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/case.py:59
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/dataset.py
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/dataset_management.py
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/datasets/components/SampleImportWizard.vue:230
FR-5.3 云虾新建模式: 部分满足
可独立新建测评集，单/多轮问题、预期、标签、难度、初始状态，以及Excel/接口/页面编辑已有基础。
运行端平台/贷款目标目前限制纯txt输入，变量动态替换和文件引用未形成端到端契约。
CaseTurn.input虽是开放JSON，不能据此宣称变量、文件引用已可实际执行。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/case.py:38
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/case.py:64
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/dataset/formats/xlsx.py:19
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/datasets/components/DatasetCreateForm.vue:147
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:613
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/bank_targets.py:77
{"id":"S7.1","title":"测评数据字段与执行语义","status":"部分满足","priority":"P1","implemented":"问题/结构化输入、预期输出、标签、难度、多轮及initial_state可保存；部分适配器支持初始变量配置。","gap":"预期输出可为空，与§7.1必填冲突（FR-5.3等原文又写可选，需明确）；未见通用动态变量替换语义，UI变量定义只读且声明不等于全部配置变量；文件引用执行明确不支持非空files；无独立优先级字段。","evidence":[{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/case.py","line":41,"claim":"input必填，expectations默认空"},{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/case.py","line":62,"claim":"difficulty/tags/initial_state，无priority"},{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/datasets/components/SampleEditor.vue","line":128,"claim":"输入非空，输出可无condition"},{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/datasets/components/DatasetCreateForm.vue","line":419,"claim":"变量定义只读说明"},{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/integrations/targets/inbank/chatabc.py","line":719,"claim":"非空files显式拒绝"},{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/integrations/targets/inbank/yunxia.py","line":713,"claim":"非空files显式拒绝"}],"tests":["tests/test_case_models.py"],"next_acceptance":"先决策主观评估是否必填预期答案；模板变量可预览并在执行中生效；文件引用完成上传/授权/解析/目标透传；字段导入导出不丢失。"}

## Slide 6
执行参数可见，实际生效范围仍受限
FR-5.6 部分满足。采样率未实现；行内及本地贷款当前限制并发与重试。
06 AgentGate 需求差异评审
页面已有
并发、超时、重试
立即与预约执行
稳定性重复次数
执行差异
缺采样率与随机种子
部分路径固定并发 1、重试 0
参数需要逐适配器验收
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.6 执行参数配置: 部分满足
并发、单条超时、失败重试参数与持久化清单已有；基础设施失败按有界指数退避重试。支持全部/手选用例。
未发现采样率/采样seed及生效逻辑，仅case_ids手选。
前端及平台API并发上限30（Demo通用API32）；行内和本地贷款实际约束并发1、重试0。
重试仅rate_limited/timeout/unavailable，业务错答/评估器失败不会重试，需明确文档口径。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/run.py:42
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/agent_platform.py:69
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/runs.py:40
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:100
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/bank_targets.py:71
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/run/retry.py:8
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:535

## Slide 7
公共 Key 调度尚未形成完整闭环
FR-5.7 / Q13（公共Key排队）。普通预约提交、查询与取消已有实现。
07 AgentGate 需求差异评审
环节 | 已具备 | 仍需补齐
凭据保管 | shared/private 元数据与 AES-GCM | 任务选择公共/私有模型 Key，并实际用于调用
入队规则 | 按 api_key 字符串限流与等待状态 | 公共资源队列与私有 Key 分流，避免共用空值桶
排队反馈 | 后端提供团队内 PENDING 排位 | 全局资源排位、WAITING 排位、开始/完成 ETA
多调度实例 | 预约到期调度与顺序释放测试 | 原子资源限额、竞争测试与全局 FIFO 验证
用户价值：多人共用公共资源时能够判断何时开跑，同时不阻塞私有资源任务。
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.7 模型Key配置: 部分满足
凭据元数据shared/private与AES-256-GCM加密存储已有，行内会话Token按private加密后仅通过credential_ref给执行器。
任务表单无公共/私有模型Key选择，平台提交契约无对应模型Key引用。
排队按EvaluationRun.api_key字符串限流，未按凭据scope决定公共/私有路线；平台创建的Run未设置api_key，落入同一None桶。
通用/evaluations的api_key字段为普通字符串，原样保存且通过/runs返回；若调用者按字段名传真实Key，会绕过专用凭据库加密。已用合成值复现。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/credential.py:14
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/integrations/credentials/encryption.py:27
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/credential_management.py:36
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:185
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:228
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/runs.py:44
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/run.py:161
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/storage/sqlite.py:1394
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/run_management.py:206
FR-5.13-Q13 公共Key任务排队（原文重复编号）: 部分满足
存在按api_key分桶的活跃Run上限（默认10）、WAITING状态、按创建先后释放以及预约到期调度。PENDING状态在当前团队中可计算queue_position并在详情展示。
未连接公共/私有Key scope路由。
queue_position仅统计当前团队PENDING；受资源限流的WAITING没有序号，非公共Key全局排名。
缺预计开始/完成时间。
先count后claim不能单凭现有顺序单测证明多调度实例下严格总并发上限/FIFO。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/run_scheduling.py:15
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/run_scheduling.py:123
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/result_reader.py:97
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/result_reader.py:31
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/storage/sqlite.py:1798
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/RunDetail.vue
{"id":"API-预约与队列","name":"提交预约、查询队列、取消预约","status":"已满足","implemented":"未来UTC scheduled_for、到期原子claim、查询runs/status/activity、取消预约已有API和普通单任务表单。","gaps":["范围是一次性普通任务；重复稳定性任务不能预约，需求若要求所有任务种类需另定。","真实BJS远端取消协议未定义（预约尚未分发前取消在本地可用）。"],"evidence":["src/agentgate/server/routes/runs.py:43","src/agentgate/server/routes/runs.py:116","src/agentgate/server/routes/runs.py:125","src/agentgate/server/routes/agent_platform.py:110","frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:1181","docs/inbank-evidence-acceptance.md:66"],"tests":["tests/test_run_scheduling.py:57、75、114 本次通过","tests/test_server_run_routes.py:81 本次通过"],"acceptance":"普通任务预约提交、到期进入队列、到期前取消已有回归；生产BJS调度/取消边界应写入验收。","priority":"保持"}

## Slide 8
A/B 已能跑两侧，报告仍缺上线依据
FR-5.13-AB 至 FR-5.16 均部分满足
08 AgentGate 需求差异评审
决策问题 | 已有证据 | 缺失能力
新版本是否更好 | 综合/维度分差，改善退化计数 | 显著性与置信区间、通过/失败率完整比较
关键场景有无退化 | 单任务标签分析可复用 | A/B 标签维度对比、重大 badcase 分类
代价是否可接受 | 局部 Trace usage 和耗时 | 统一 Token、定价成本、p95 比较
为什么变好或变差 | 用例×评估器结果变化 | 同一样本双输出/Trace并排、完整报告导出
是否允许上线 | 单 Run 最低分与阻断失败判定 | 可配置多条件门禁与逐项未通过原因
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.13-AB A/B实验创建（原文编号与排队重复）: 部分满足
两版本共享测评集/评估器/执行参数/门禁；持久化 EvaluationTask 关联两个Run，当前任务页有AB入口与历史记录；行内目录/token和行外local目录/token在主表单区分。
AB领域明确 exactly 2 runs，不能一次创建3+版本；不同入口参数暴露不一致（Demo比较API无执行参数，平台AB仅超时且并发固定1、重试0）。贷款多版本本次正处未提交开发中，不能作为完成验收。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/evaluation_task.py:72 AB仅两Run
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/ab_testing.py:73 控制变量签名
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:39 双模式目录/token路由
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/agent_platform.py:317 平台AB真实API
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:333 共享两版本创建与固定并发重试
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/evaluation_tasks.py:22 任务历史列表
FR-5.14 A/B自动执行与过程记录: 部分满足
自动创建派发两侧Run，版本可区分，复用Trace/逐条输出/耗时；部分派发失败有测试；本地真实贷款LLM原始Trace记录usage，JudgeRecord也可保留token计数。
尚无统一AB Token汇总与定价成本数据/比较；不能把局部原始Trace usage等同完整性能成本报告。行内真实上游未在本次审计执行。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/ab_testing.py:145 创建派发两Run
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/tested-agents/src/bank_agents/model.py:29 LLM Trace和usage采集
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/result.py:64 Judge token计数
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/comparison.py:87 AB报告没有usage/cost字段
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/tests/test_result_comparison_api.py:175 单侧派发失败测试
FR-5.15 A/B对比报告: 部分满足
真实API及当前页面展示综合分差、维度/指标分差、改善退化计数、用例×评估器结论变化；兼容性检查拒绝不同口径。单任务已有CSV样本导出和标签分析能力。
缺统计显著性/置信区间、AB标签差异、性能成本比较、输入/输出/Trace真正样本并排、AB badcase分类、AB报告导出。现有并排是任务摘要/结果状态；单任务CSV或任务列表CSV不等于AB报告。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/comparison.py:87 完整AB契约仅gate/score/metric/case差值
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/metric.py:12 指标维度不含tag
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/Comparisons.vue:337 页面明确不代表统计显著性
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/Comparisons.vue:389 样本表仅状态变化
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskResults.vue:210 单任务样本CSV
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskList.vue:118 任务摘要CSV
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/analytics.py:245 单Run标签分析已存在
FR-5.16 多维上线判定: 部分满足
Run级 fail-closed 门禁依据综合最低分、阻断失败、待复核、缺结果、评估错误输出pass/fail；当前报告能查看原因。
ReleaseGateSpec只支持minimum_score(默认0.95)，没有标签/核心场景、稳定性、性能、成本、badcase多条件组合；创建API和页面不提供用户门禁配置；AB契约是两侧单Run门禁，非候选上线综合决策。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/gate.py:13 只有minimum_score
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/gate.py:38 固定fail-closed顺序
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/comparisons.py:30 AB创建无门禁参数
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/RunConfiguration.vue:75 只读门禁JSON
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/comparison.py:94 仅基线和候选独立门禁

## Slide 9
版本资产已固化，主入口与复跑仍有断点
FR-5.10 / FR-5.12 / FR-5.17 部分满足
09 AgentGate 需求差异评审
能力 | 底座现状 | 用户路径缺口
复合评估器 | 后端支持固定子版本与加权聚合 | 当前管理和任务选择主要开放规则/LLM
历史评估器版本 | 历史查询与版本/hash快照已具备 | 统一任务表单取最新版本，缺历史版本选择
实验复跑 | 单 Run 按 manifest 复跑已具备 | 缺 A/B 整体复跑与原实验关联
模型参数固化 | Judge 参数保留，目标有版本引用 | 被测模型完整环境参数未纳入可复跑快照
优先复用现有资产与快照能力，接通当前页面入口，减少重复建设。
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.9 评估器独立管理: 已满足
后端持久化目录、草稿、发布、启停、版本读取均存在；当前 JudgeSystem 页面可独立创建规则评估器和 LLM 评估器，任务必选已有发布评估器。规则新建为复用注册实现，非任意代码。
基础独立资产与复用要求已覆盖；复合配置的当前页面可达性另见 FR-5.10。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/evaluators.py:150 独立目录与CRUD/发布路由
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/JudgeSystem.vue:369 当前评估器管理页与规则/LLM新建
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/RuleEvaluatorCreate.vue:17 规则创建发布并启用真实API
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:569 至少选择一评估器
FR-5.10 规则、LLM、复合评估器: 部分满足
后端规则支持正则、JSON schema、字段判断；LLM按Prompt结构化打分；CompositeEvaluator支持固定版本子评估器加权聚合，后台聚焦测试通过。
当前路由加载 JudgeSystem，仅展示规则/LLM两个类别；普通任务 TaskEvaluatorPicker 的 kinds 也仅为 rule/llm_judge。旧 Evaluators.vue 具有复合编辑，但当前主路由未加载，不能算普通用户可完成复合创建选用。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/evaluator/rule/operators.py:11 正则、JSON校验、字段等运算类型
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/evaluator/hybrid.py:23 固定子结果加权聚合
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/index.vue:401 当前实际加载JudgeSystem
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/JudgeSystem.vue:385 仅规则与LLM页签
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskEvaluatorPicker.vue:36 任务选择仅两类
FR-5.12 评估器版本管理: 部分满足
草稿发布不可变新版本、精确版本API、RunManifest固化ID/版本/hash；NewComparison可选择历史版本，API测试验证旧版本在新发布后仍使用。
统一任务创建表单 snapshot.evaluatorRefs 直接取 latest_version，没有任意历史版本选择；行内/行外主任务流程尚未统一提供“选择具体历史评估器版本”，虽提交时已锁定当时版本。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/evaluators.py:230 历史版本API
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/run.py:116 Manifest中固化评估器版本/hash
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/NewComparison.vue:213 历史版本下拉框
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:581 主任务仅取latest_version
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/tests/test_result_comparison_api.py:62 历史版本AB提交测试
FR-5.17 实验可复现与一键复跑: 部分满足
数据集、评估器、目标引用、执行参数与hash快照固化；单Run精确manifest复跑有API/UI；LLM评估器保存模型与温度等参数。
没有AB整体一键复制两侧新Run并保持实验关联；行内TargetDescriptor只保存身份/版本/类型，无被测模型参数快照。贷款模型名与实现hash有记录但BANK_MODEL_THINKING等环境参数未入目录快照，执行Trace有实际请求也不等于复跑锁定。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/run.py:39 不可变Manifest
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/run_management.py:142 单Run复跑
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/RerunDialog.vue:21 单Run复跑UI
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:50 行内描述只记身份类型
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/evaluator/judge/dimension_quality.py:81 Judge模型参数
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/tested-agents/src/bank_agents/model.py:13 被测模型thinking运行环境参数
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/tested-agents/src/bank_agents/app.py:85 目录快照未含thinking

## Slide 10
调优器的主要缺口在建议采纳与回归
FR-5.19 根因分析已有实现；FR-5.21 人机闭环未满足
10 AgentGate 需求差异评审
环节 | 覆盖 | 差异
失败聚类 | 部分满足 | 按失败阶段/评估器聚类，缺场景标签维度及 ERROR 归类
根因假设 | 已满足 | 已有模型分析、证据引用与缓存；真实业务质量仍需评审
可执行建议 | 部分满足 | 主要是固定模板；缺具体改动、测评集补充及页面优先级
人工处置 | 未满足 | 无采纳/忽略/待确认的持久化状态与资产版本关联
优化后验证 | 未满足 | 无从建议一键创建回归与优化前后 A/B 的闭环
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.18 badcase聚类: 部分满足
后端按失败阶段、评估器、维度、指标、严重级别确定性聚类；每类最多3个代表结果，保留case/result/trace/span引用。当前A/B调优按评估器分组看失败样本。
聚类键没有场景标签；只接受Outcome.FAIL，执行异常ERROR未进入优化聚类；当前页面不是需求中的失败类型×场景标签分布/代表样本聚类工作台。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/clustering.py:21 聚类键不包含标签
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/clustering.py:98 仅接受fail
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/clustering.py:126 代表性样本引用
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/pipeline.py:88 仅传入fail
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/ReportEvidenceAnalysis.vue:57 页面按评估器分组
FR-5.19 根因分析: 已满足
完成任务可使用配置的模型逐聚类分析；输入含用例、结果、Trace及可选Skill静态报告；返回根因假设和经校验的result/span证据引用，结果按证据指纹持久化缓存；A/B调优页可触发。
这是代码/API及本地确定性测试验证；真实行内模型/智能体根因质量尚待业务验收。单任务当前TaskResults缺调优入口，属于入口连通性缺口。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/root_cause.py:118 逐类LLM分析并校验引用
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/root_cause_prompt.py:111 输入关联的用例、结果和Trace
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/optimization_analysis.py:115 证据指纹缓存与持久化
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/ReportEvidenceAnalysis.vue:158 调用真实optimization API
FR-5.20 优化建议输出: 部分满足
由根因/失败阶段生成结构化建议，覆盖Agent提示词、路由边界、Skill描述、检索、工具、状态管理，并按严重性/占比/证据确信度排序。
具体建议是固定英文模板，并非针对样本生成可直接编辑的提示词/修复方案；无独立测评集补充建议输出。当前页面只展示标题/建议/原因，未呈现后端优先级。Skill提示词、冲突、模糊地带覆盖也依赖可用静态定义。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/suggestions.py:71 建议目标选择
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/suggestions.py:118 固定模板内容
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/suggestions.py:215 确定性生成和排序
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/ReportEvidenceAnalysis.vue:266 页面只展示建议文本
FR-5.21 人机结合与闭环: 未满足
有独立人工标注/失败样本回写草稿、原配置重跑和A/B能力，可人工串联。
当前优化报告没有采纳/忽略/待确认API或有效UI，没有建议→优化资产版本→新回归→前后A/B的持久化关联及一键动作。旧Analysis.vue里引用的optimization/reviews路由在后端不存在，也未被当前入口使用；不能当完成证据。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/optimizer.py:36 优化路由仅GET分析
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/ReportEvidenceAnalysis.vue:252 展示建议和人工备注，无建议决策动作
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/results.py:102 已存在样本回写，可复用
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskResults.vue:410 已有原配置重跑
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/index.vue:33 当前使用UpstreamAnalysis而非旧Analysis

## Slide 11
Trace 已可追踪，版本血缘图仍需接通
FR-5.8 / FR-5.23 部分满足。执行拓扑和资产版本关系是不同的验收对象。
11 AgentGate 需求差异评审
已有
节点级 Trace 与 JSON
目标结构拓扑
后端资产血缘查询
待补
当前任务页的版本关系图
A/B 实验节点
得分、失败与标签分布
及指标下钻
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.8 测评关系图谱和结果可视化: 部分满足
后端按评估器、标签、难度、失败类型汇总；当前页面有总体分、通过率、评估器样本列、分数/标签过滤和可交互Trace节点图；任务配置可看智能体拓扑。
当前任务详情未接入得分/失败/标签分布图及完整资产版本图。Trace执行节点图、目标拓扑不能替代任务→测评集版本→智能体版本→Skill版本血缘。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/analytics.py:208 真实统计覆盖标签与失败类型
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/results.py:50 analytics可用API
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskResults.vue:278 实际任务详情三类页签；指标和筛选以卡片/表格呈现
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TraceExplorer.vue:132 真实执行Trace图，可点击定位JSON
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:1071 当前目标拓扑使用TargetStructure
FR-5.23 版本血缘与资产关联: 部分满足
后端从不可变run manifest和descriptor生成任务、数据集、用例、目标、Skill、评估器的图，支持资产反向查询；数据集页面显示相关任务列表。
当前TaskResults未挂载RunLineage；旧RunLineage也只是资产表。图模型无A/B实验节点，只有run。行内Skill版本定义缺真实接口时不能补造版本。当前智能体拓扑只是结构，不是版本血缘。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/lineage_queries.py:39 节点枚举无实验节点
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/lineage_queries.py:333 从真实manifest和descriptor构图
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/index.vue:30 实际加载TaskResults
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/RunLineage.vue:47 旧组件仅资产表
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/datasets/index.vue:783 相关任务列表仅最近200条筛选
截图来源：http://127.0.0.1:5198/#/tasks/878fbe8c-a1f2-4e46-ad9a-0a30cd35ba38/samples/cloudshrimp-core-blocked，历史合成测试数据。

## Slide 12
真实凭证和多人部署前，安全边界需收口
P0 建议。已用自建合成数据核验；未发现或声称真实密钥泄露。
12 AgentGate 需求差异评审
边界 | 当前事实 | 生产验收条件
密钥输入与返回 | 专用库已加密，但通用 api_key 可原文入库并回显 | 任务只保存凭据引用与类型；所有读接口均不返回密钥
身份与团队隔离 | 仓储有团队过滤，API 信任请求中的身份头 | 可信网关剥离/重签身份头，封闭直连并验证跨租户拒绝
私有 Key 所有权 | 凭据元数据缺 owner/team，管理路由缺对应授权 | 按用户/团队限制查看、使用和管理，记录审计事件
决策含义：安全验收通过前，不应把本地联调能力直接等同于多人生产可用。
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
{"id":"NFR-安全性","status":"部分满足","implemented":"专用Key库AES-256-GCM、安全元数据返回、Trace读取脱敏、团队字段查询过滤已有。","gaps":["通用api_key普通字符串通路存在明文保存/回显（合成数据实证）。","用户团队直接信任可传入的user_team_id/user_id头，无工程内身份校验。服务直连时可自选团队；若部署依赖受信网关注入，需明确阻断直接访问并验证头剥离/身份签名。","Key元数据无owner/team字段，Key管理路由无对应权限判断；不能宣称完整多租户私有Key隔离。"],"evidence":["src/agentgate/integrations/credentials/encryption.py:35","src/agentgate/application/result_reader.py:195","src/agentgate/server/app.py:159","src/agentgate/domain/credential.py:21","src/agentgate/server/routes/credentials.py:53","src/agentgate/server/routes/runs.py:44"],"tests":["tests/test_trace_redaction.py 全部通过","隔离库合成探针：api_key回显true、数据库明文true、匿名请求自选团队读取true。只使用自行生成数据。"],"acceptance":"登录身份不可由任意头伪造；跨团队读取/修改/Key管理均拒绝；网关和API信任边界实际部署验证；明文不落库、不回显。","priority":"P0"}
独立交叉核查：通用api_key当前主要用于节流，不能称其已作为真实模型密钥调用或泄露。

## Slide 13
非功能要求尚缺完整验收证据
性能、稳定性、安全和可追溯需独立验收，不计入 24 条功能计数
13 AgentGate 需求差异评审
要求 | 当前证据 | 验收缺口
百并发、千用例、p95 | 有执行并发配置与导入容量限制 | 接口/适配器限额仍低；缺百并发千用例压测与约定 SLA
中断恢复 | 有自动重试与逐条结果持久化 | 异常任务转失败；新 Run 复跑不等于从断点恢复
行内/行外 | 前端目录、Token 和关联入口按模式分流 | 真实网关/BJS/Trace 联验；服务端模式与部署约束核验
专项与审计 | 已有路由/工具/路径规则、人工标注 | 节点传值、分支循环专项；建议处置与恢复尝试审计
建议故障验收：100 条用例跑到第 40 条强制中断，恢复后只执行剩余项且无重复结果。
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
[{"id":"NFR-性能","status":"部分满足","implemented":"有并发配置、限流和千级容量基础：XLSX MAX_ROWS=10000。","gaps":["单任务平台并发上限30，行内/贷款1；未证明百级有效并发。","未检索到100并发×1000用例、p95 SLA、端到端压测报告；千级用例可表示/导入不等于吞吐和时延达标。","现有2026-10-08交付是9任务9样本smoke，种子为36样本42轮；不能作为负载达标证据。"],"evidence":["src/agentgate/server/routes/agent_platform.py:69","src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:100","src/agentgate/dataset/formats/xlsx.py:35","docs/bank-agents/delivery-verification-20261008.md:9"],"acceptance":"先约定百并发是用例/任务/全局及p95上限；1000用例、100有效并发实测吞吐、失败率、p95、资源、限流与数据一致性，行内真实资源验收。","priority":"P0-验收"},{"id":"NFR-稳定性","status":"部分满足","implemented":"基础设施失败自动重试；逐条已完成结果持久化；取消及任务幂等claim有测试。","gaps":["异常中断后不是断点续跑：引擎仅执行PENDING、迭代全部execution_cases；超时RUNNING会标FAILED。复跑创建新Run，未跳过已完成Case。","持久化失败attempt历史和trace重试事件未完成。"],"evidence":["src/agentgate/run/engine.py:62","src/agentgate/run/engine.py:119","src/agentgate/application/run_management.py:300","docs/run/README.md:30","docs/project-progress.md:389"],"tests":["tests/test_run_engine.py:268、354、377 本次通过：保留前序结果与自动重试，不证明续跑"],"acceptance":"执行100用例到第40例强杀Worker，重启只执行未完成/可重试项，结果不重复、参数版本不变，审计显示恢复和每次尝试。","priority":"P0"},{"id":"NFR-安全性","status":"部分满足","implemented":"专用Key库AES-256-GCM、安全元数据返回、Trace读取脱敏、团队字段查询过滤已有。","gaps":["通用api_key普通字符串通路存在明文保存/回显（合成数据实证）。","用户团队直接信任可传入的user_team_id/user_id头，无工程内身份校验。服务直连时可自选团队；若部署依赖受信网关注入，需明确阻断直接访问并验证头剥离/身份签名。","Key元数据无owner/team字段，Key管理路由无对应权限判断；不能宣称完整多租户私有Key隔离。"],"evidence":["src/agentgate/integrations/credentials/encryption.py:35","src/agentgate/application/result_reader.py:195","src/agentgate/server/app.py:159","src/agentgate/domain/credential.py:21","src/agentgate/server/routes/credentials.py:53","src/agentgate/server/routes/runs.py:44"],"tests":["tests/test_trace_redaction.py 全部通过","隔离库合成探针：api_key回显true、数据库明文true、匿名请求自选团队读取true。只使用自行生成数据。"],"acceptance":"登录身份不可由任意头伪造；跨团队读取/修改/Key管理均拒绝；网关和API信任边界实际部署验证；明文不落库、不回显。","priority":"P0"},{"id":"项目约束-行内行外分流","status":"部分满足","implemented":"前端目录、任务/AB/稳定性提交和测评集目标关联均按auth模式选择directory及token。行外local；行内session token。","gaps":["后端platform适配模式依据AGENTGATE_AGENT_PLATFORM_MODE进程配置，不依据每次请求的登录模式；单进程同时支持行内+行外平台模拟请求需验证部署约束。","真实行内拓扑/完整能力定义并非已验收；文档明确无行内版本定义接口，不以本地扩展冒充。"],"evidence":["frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:39","frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:704","frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:751","frontend/src/views/datasets/components/DatasetCreateForm.vue:15","frontend/src/views/evaluation/components/AnnotationAssets.vue:41","frontend/src/api/agent-platform.ts:436","src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:166","docs/inbank-evidence-acceptance.md:3"],"tests":["frontend/tests/agent-platform-task.spec.ts:980-1020 已有bank/external参数化token断言，本次未运行浏览器测试。","tests/test_agent_platform_evaluation.py:319 本次通过并发调用凭据隔离。"],"acceptance":"在目标部署配置下分别登录行内/行外完成目录、版本、分支、拓扑、单任务、AB、稳定性和测评集关联，并验证执行也走对应源。","priority":"P0-验收"}]
[{"id":"S6.1","title":"云虾专项","status":"部分满足","priority":"P1","implemented":"有多轮Case、Skill路由预期及混淆矩阵、真实Trace规则；本地贷款云虾可验证调用归属。","gap":"继承模式入口明确挂起；总控澄清/兜底/异常输入/上下文专项场景并未形成完整验收集和独立分析口径；真实行内证据仍待业务验证。","evidence":[{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/case.py","line":38,"claim":"支持多轮用例"},{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/expectation.py","line":130,"claim":"路由预期"},{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/pipeline.py","line":92,"claim":"混淆矩阵"},{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/evaluator/rule/execution.py","line":49,"claim":"Skill工具所属范围"},{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/index.vue","line":384,"claim":"多Skill合并入口已挂起"}],"tests":["tests/test_rule_routing.py","tests/test_execution_path_evaluator.py"],"next_acceptance":"覆盖路由正确/错误、多轮追问、兜底澄清、异常输入的独立验收集，按行内/行外分别跑通；恢复继承模式或确认需求变更。"},{"id":"S6.2","title":"单智能体专项","status":"部分满足","priority":"P1","implemented":"支持答案质量LLM评估、工具调用/参数/策略/输出规则、Trace工具节点和最终输出查看。","gap":"通用能力具备，不等于幻觉、拒答、安全合规、格式稳定性已完成专项业务验收；需要真实MCP调用和对应正反例评估标准。","evidence":[{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/expectation.py","line":137,"claim":"工具调用与参数契约"},{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/expectation.py","line":178,"claim":"输出契约"},{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/expectation.py","line":193,"claim":"策略契约"},{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TraceExplorer.vue","line":132,"claim":"节点证据展示"}],"tests":["tests/test_rule_policy.py","tests/test_rule_state.py","tests/test_execution_path_evaluator.py"],"next_acceptance":"每类至少正反例+边界例，对真实MCP工具和最终回答一致性提供可追溯结果；幻觉/拒答/安全规则与业务方确认。"},{"id":"S6.3","title":"工作流专项","status":"部分满足","priority":"P1","implemented":"有工作流版本任务、执行路径顺序/遗漏/额外节点/状态检查，以及节点Trace图和JSON证据。","gap":"路径正确性不能替代节点输出与节点间传值断言；未见通用节点数据传递规则及分支/循环覆盖率分析。真实行内工作流覆盖仍待环境验收。","evidence":[{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/evaluator/rule/execution.py","line":28,"claim":"检查精确路径及节点状态"},{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/expectation.py","line":205,"claim":"路径契约"},{"path":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TraceExplorer.vue","line":138,"claim":"可视化节点证据"}],"tests":["tests/test_execution_path_evaluator.py"],"next_acceptance":"分支、循环和异常路径验收集；节点输入/输出与传递映射可断言，失败定位到节点和字段。"}]

## Slide 14
下一步按验收依赖安排
以下为建议优先级与责任角色，尚不是已批准排期或工期承诺
14 AgentGate 需求差异评审
阶段 | 动作包 | 建议牵头 | 完成条件
P0 生产前 | 密钥/身份收口，断点恢复，行内与容量验收 | 后端＋平台＋QA | 真实凭证、跨租户、故障与容量证据通过
P1 决策能力 | A/B报告、组合门禁、版本选择与实验复跑 | 产品＋前后端 | 同一实验足以说明能否上线及失败原因
P1 业务闭环 | 继承合并、调优处置、资产血缘与分布图 | 产品＋前后端 | 建议可追至新版本、回归与前后对比
范围确认后 | 3+版本、附件/变量、工作流专项断言 | 产品＋平台 | 明确本期边界并通过对应业务样本
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.7 模型Key配置: 部分满足
凭据元数据shared/private与AES-256-GCM加密存储已有，行内会话Token按private加密后仅通过credential_ref给执行器。
任务表单无公共/私有模型Key选择，平台提交契约无对应模型Key引用。
排队按EvaluationRun.api_key字符串限流，未按凭据scope决定公共/私有路线；平台创建的Run未设置api_key，落入同一None桶。
通用/evaluations的api_key字段为普通字符串，原样保存且通过/runs返回；若调用者按字段名传真实Key，会绕过专用凭据库加密。已用合成值复现。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/credential.py:14
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/integrations/credentials/encryption.py:27
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/credential_management.py:36
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:185
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:228
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/runs.py:44
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/run.py:161
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/storage/sqlite.py:1394
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/run_management.py:206
FR-5.15 A/B对比报告: 部分满足
真实API及当前页面展示综合分差、维度/指标分差、改善退化计数、用例×评估器结论变化；兼容性检查拒绝不同口径。单任务已有CSV样本导出和标签分析能力。
缺统计显著性/置信区间、AB标签差异、性能成本比较、输入/输出/Trace真正样本并排、AB badcase分类、AB报告导出。现有并排是任务摘要/结果状态；单任务CSV或任务列表CSV不等于AB报告。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/comparison.py:87 完整AB契约仅gate/score/metric/case差值
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/metric.py:12 指标维度不含tag
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/Comparisons.vue:337 页面明确不代表统计显著性
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/Comparisons.vue:389 样本表仅状态变化
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskResults.vue:210 单任务样本CSV
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskList.vue:118 任务摘要CSV
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/analytics.py:245 单Run标签分析已存在
FR-5.16 多维上线判定: 部分满足
Run级 fail-closed 门禁依据综合最低分、阻断失败、待复核、缺结果、评估错误输出pass/fail；当前报告能查看原因。
ReleaseGateSpec只支持minimum_score(默认0.95)，没有标签/核心场景、稳定性、性能、成本、badcase多条件组合；创建API和页面不提供用户门禁配置；AB契约是两侧单Run门禁，非候选上线综合决策。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/gate.py:13 只有minimum_score
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/gate.py:38 固定fail-closed顺序
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/comparisons.py:30 AB创建无门禁参数
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/RunConfiguration.vue:75 只读门禁JSON
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/comparison.py:94 仅基线和候选独立门禁
FR-5.21 人机结合与闭环: 未满足
有独立人工标注/失败样本回写草稿、原配置重跑和A/B能力，可人工串联。
当前优化报告没有采纳/忽略/待确认API或有效UI，没有建议→优化资产版本→新回归→前后A/B的持久化关联及一键动作。旧Analysis.vue里引用的optimization/reviews路由在后端不存在，也未被当前入口使用；不能当完成证据。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/optimizer.py:36 优化路由仅GET分析
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/ReportEvidenceAnalysis.vue:252 展示建议和人工备注，无建议决策动作
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/results.py:102 已存在样本回写，可复用
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskResults.vue:410 已有原配置重跑
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/index.vue:33 当前使用UpstreamAnalysis而非旧Analysis
FR-5.23 版本血缘与资产关联: 部分满足
后端从不可变run manifest和descriptor生成任务、数据集、用例、目标、Skill、评估器的图，支持资产反向查询；数据集页面显示相关任务列表。
当前TaskResults未挂载RunLineage；旧RunLineage也只是资产表。图模型无A/B实验节点，只有run。行内Skill版本定义缺真实接口时不能补造版本。当前智能体拓扑只是结构，不是版本血缘。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/lineage_queries.py:39 节点枚举无实验节点
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/lineage_queries.py:333 从真实manifest和descriptor构图
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/index.vue:30 实际加载TaskResults
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/RunLineage.vue:47 旧组件仅资产表
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/datasets/index.vue:783 相关任务列表仅最近200条筛选

## Slide 15
需要业务负责人决定的四件事
建议采用“分阶段验收”，每阶段保留明确未满足清单
15 AgentGate 需求差异评审
决策 | 建议 | 决定影响
本期目标 | 先支持可追溯的双版本发布评审 | 承诺完整需求则还需多版本、继承、附件和闭环
异常计分 | ERROR/不适用保留空分并单独计数 | 需修订“每条均有数值分数”的绝对表述
容量与恢复 | 定义并发单位、p95阈值和续跑幂等语义 | 避免把导入容量或小样本 smoke 当性能通过
资源与身份归属 | 明确公共模型 Key、私有 Key 和平台 Token | 决定队列资源划分、凭据授权及网关责任边界
若暂缓原文条款，应形成需求变更记录，不直接把“本期不做”改标为已满足。
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
建议基于全部24项审计结论。此页为决策建议，不声称业务已批准缩减范围。

## Slide 16
建议的验收样本与证据清单
每个动作都应产生可复查的任务、版本、结果或拒绝记录
16 AgentGate 需求差异评审
验收包 | 最小可复查证据
对象与模式 | 三对象 × 行内/行外；历史版本目录、实际执行版本、Trace 与结果一致
资源与恢复 | 两团队公私Key混合提交；双调度实例竞争；第40条故障恢复不重跑已完成项
A/B发布评审 | 固定测评集/评估器版本；核心标签、统计方法、成本和逐项门禁；导出可复核
优化闭环 | 失败样本、建议采纳记录、关联的新版本、回归任务、前后A/B相互可追溯
规模与安全 | 约定负载下的p95/吞吐；跨团队拒绝；数据库/接口/日志无密钥原文
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
推荐验收用例为本次审计提出，未实际执行。原始需求第5至8章与项目行内/行外约束。

## Slide 17
原文与工程文档有几处需统一的口径
这些差异会影响验收计数与范围，应与代码缺口区分处理
17 AgentGate 需求差异评审
口径 | 差异 | 建议处理
需求编号 | 两个 FR-5.13、两个 5.3 | 报告以 Q13 / AB13 区分；修订文档唯一编号
预期答案 | 术语说明写可选，§7.1 写主观评估必填 | 按评估类型明确校验规则
异常量化 | 原文所有结果必须有分；工程异常/不适用空分 | 批准例外并定义聚合与门禁规则
版本与实现基线 | 工程采用草稿发布；旧计划与当前入口不一致 | 明确发布即版本；以 frontend 和可达路由更新文档
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
原文/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md FR-5.3、FR-5.11、§7.1、§5.3、FR-5.22。README.md:76与docs/architecture.md:85前端入口不一致。docs/result/ab-testing-implementation-plan.md的历史无Web/无关联描述已过时。

## Slide 18
附录 1：逐项需求对照
已满足为核心实现覆盖；部分满足包括功能缺口、入口缺口或尚缺验收证据。
18 AgentGate 需求差异评审
条款 | 状态 | 当前能力 | 剩余差异/动作
FR-5.1 | 部分满足 | 三对象执行链已有 | 云虾双来源流程与真实行内验收
FR-5.2 | 未满足 | 普通测评集可创建/导入 | 缺多Skill集继承、去重与来源版本
FR-5.3 | 部分满足 | 独立测评集和多轮已具备 | 变量动态替换与文件引用未端到端
FR-5.4 | 部分满足 | 单体/工作流可选版本执行 | 真实行内未验收；贷款版本变更在开发
FR-5.5 | 已满足 | 共用任务、引擎、结果模型 | 保留三对象同格式回归
FR-5.6 | 部分满足 | 并发/超时/重试已有底座 | 缺采样；部分路径并发1/重试0
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.1 批量测评对象覆盖: 部分满足
三类对象已有共同任务入口和结果路径；本地贷款 base/workflow/cloudshrimp，行内 ChatABC/云虾适配，版本和分支选择。
云虾继承/新建两种来源的产品流程未完整形成，继承合并缺失。
真实行内平台端到端验收仍未提供，现有证据主要为本机协议测试和行外贷款连通性。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/bank_targets.py:22
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:99
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:39
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/docs/inbank-evidence-acceptance.md:52
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/docs/bank-agents/delivery-verification-20261008.md:11
FR-5.2 云虾继承模式: 未满足
已有普通测评集管理、导入、复制和版本能力。
未发现多选Skill测评集并合并、按内容去重且保留多个Skill原归属、显示来源关系并直接测评的入口/服务/模型。
导入向导的多行合并为多轮属于同一用例导入，不等价于Skill测评集合并。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/case.py:59
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/dataset.py
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/dataset_management.py
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/datasets/components/SampleImportWizard.vue:230
FR-5.3 云虾新建模式: 部分满足
可独立新建测评集，单/多轮问题、预期、标签、难度、初始状态，以及Excel/接口/页面编辑已有基础。
运行端平台/贷款目标目前限制纯txt输入，变量动态替换和文件引用未形成端到端契约。
CaseTurn.input虽是开放JSON，不能据此宣称变量、文件引用已可实际执行。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/case.py:38
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/case.py:64
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/dataset/formats/xlsx.py:19
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/datasets/components/DatasetCreateForm.vue:147
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:613
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/bank_targets.py:77
FR-5.4 原智能体模式: 部分满足
单智能体、工作流和历史版本选择/提交/统一结果已实现；平台两版本比较已接入；本地贷款新增双版本正在并行完善。
行内真实网关/Trace/BJS合同需要客户环境验收；本机协议模拟不可替代。
当前工作区版本目录变更仍有1项聚焦测试未通过。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/agent_platform.py:35
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:110
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/api/agent-platform.ts:484
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/docs/inbank-evidence-acceptance.md:52
FR-5.5 统一执行引擎: 已满足
不同目标通过TargetAdapter进入同一RunManagement/RunEngine，持久化EvaluationRun、结果、任务关联与列表共用。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/run/engine.py:62
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/run/engine.py:113
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:201
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/bank_targets.py:67
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/evaluation_tasks.py:22
FR-5.6 执行参数配置: 部分满足
并发、单条超时、失败重试参数与持久化清单已有；基础设施失败按有界指数退避重试。支持全部/手选用例。
未发现采样率/采样seed及生效逻辑，仅case_ids手选。
前端及平台API并发上限30（Demo通用API32）；行内和本地贷款实际约束并发1、重试0。
重试仅rate_limited/timeout/unavailable，业务错答/评估器失败不会重试，需明确文档口径。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/run.py:42
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/agent_platform.py:69
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/runs.py:40
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:100
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/bank_targets.py:71
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/run/retry.py:8
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:535

## Slide 19
附录 2：逐项需求对照
已满足为核心实现覆盖；部分满足包括功能缺口、入口缺口或尚缺验收证据。
19 AgentGate 需求差异评审
条款 | 状态 | 当前能力 | 剩余差异/动作
FR-5.7 | 部分满足 | 专用凭据库加密已实现 | 缺公私Key切换/分流，通用字段需收口
FR-5.8 | 部分满足 | 分数/筛选/Trace及后端统计 | 缺当前入口的分布图与完整版本图
FR-5.9 | 已满足 | 独立目录、创建发布与复用 | 保持资产复用及历史记录回归
FR-5.10 | 部分满足 | 三类评估后端具备 | 当前页面复合创建/选择未接通
FR-5.11 | 部分满足 | 适用结果有分有原因 | 异常/不适用空分，需确认原文例外
FR-5.12 | 部分满足 | 发布版本与hash已固化 | 统一表单缺历史评估器版本选择
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.7 模型Key配置: 部分满足
凭据元数据shared/private与AES-256-GCM加密存储已有，行内会话Token按private加密后仅通过credential_ref给执行器。
任务表单无公共/私有模型Key选择，平台提交契约无对应模型Key引用。
排队按EvaluationRun.api_key字符串限流，未按凭据scope决定公共/私有路线；平台创建的Run未设置api_key，落入同一None桶。
通用/evaluations的api_key字段为普通字符串，原样保存且通过/runs返回；若调用者按字段名传真实Key，会绕过专用凭据库加密。已用合成值复现。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/credential.py:14
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/integrations/credentials/encryption.py:27
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/credential_management.py:36
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:185
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:228
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/runs.py:44
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/run.py:161
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/storage/sqlite.py:1394
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/run_management.py:206
FR-5.8 测评关系图谱和结果可视化: 部分满足
后端按评估器、标签、难度、失败类型汇总；当前页面有总体分、通过率、评估器样本列、分数/标签过滤和可交互Trace节点图；任务配置可看智能体拓扑。
当前任务详情未接入得分/失败/标签分布图及完整资产版本图。Trace执行节点图、目标拓扑不能替代任务→测评集版本→智能体版本→Skill版本血缘。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/analytics.py:208 真实统计覆盖标签与失败类型
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/results.py:50 analytics可用API
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskResults.vue:278 实际任务详情三类页签；指标和筛选以卡片/表格呈现
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TraceExplorer.vue:132 真实执行Trace图，可点击定位JSON
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:1071 当前目标拓扑使用TargetStructure
FR-5.9 评估器独立管理: 已满足
后端持久化目录、草稿、发布、启停、版本读取均存在；当前 JudgeSystem 页面可独立创建规则评估器和 LLM 评估器，任务必选已有发布评估器。规则新建为复用注册实现，非任意代码。
基础独立资产与复用要求已覆盖；复合配置的当前页面可达性另见 FR-5.10。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/evaluators.py:150 独立目录与CRUD/发布路由
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/JudgeSystem.vue:369 当前评估器管理页与规则/LLM新建
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/RuleEvaluatorCreate.vue:17 规则创建发布并启用真实API
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:569 至少选择一评估器
FR-5.10 规则、LLM、复合评估器: 部分满足
后端规则支持正则、JSON schema、字段判断；LLM按Prompt结构化打分；CompositeEvaluator支持固定版本子评估器加权聚合，后台聚焦测试通过。
当前路由加载 JudgeSystem，仅展示规则/LLM两个类别；普通任务 TaskEvaluatorPicker 的 kinds 也仅为 rule/llm_judge。旧 Evaluators.vue 具有复合编辑，但当前主路由未加载，不能算普通用户可完成复合创建选用。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/evaluator/rule/operators.py:11 正则、JSON校验、字段等运算类型
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/evaluator/hybrid.py:23 固定子结果加权聚合
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/index.vue:401 当前实际加载JudgeSystem
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/JudgeSystem.vue:385 仅规则与LLM页签
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskEvaluatorPicker.vue:36 任务选择仅两类
FR-5.11 强制量化输出: 部分满足
PASS/FAIL/REVIEW 均强制0~1数值分数与非空原因，结果页面可查看；ERROR/NOT_APPLICABLE 强制 score=null，不会伪造分数。
原文要求“每条用例每个评估器均有数值分数”与当前 error/不适用不计分策略不完全一致。属于需明确验收口径的需求差异，不建议直接给异常造0分。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/result.py:204 分数与原因字段
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/result.py:244 error/NA强制空分，适用结果强制有分
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/ResultEvaluationCard.vue:48 分数显示与原始评估记录
FR-5.12 评估器版本管理: 部分满足
草稿发布不可变新版本、精确版本API、RunManifest固化ID/版本/hash；NewComparison可选择历史版本，API测试验证旧版本在新发布后仍使用。
统一任务创建表单 snapshot.evaluatorRefs 直接取 latest_version，没有任意历史版本选择；行内/行外主任务流程尚未统一提供“选择具体历史评估器版本”，虽提交时已锁定当时版本。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/evaluators.py:230 历史版本API
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/run.py:116 Manifest中固化评估器版本/hash
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/NewComparison.vue:213 历史版本下拉框
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:581 主任务仅取latest_version
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/tests/test_result_comparison_api.py:62 历史版本AB提交测试

## Slide 20
附录 3：逐项需求对照
已满足为核心实现覆盖；部分满足包括功能缺口、入口缺口或尚缺验收证据。
20 AgentGate 需求差异评审
条款 | 状态 | 当前能力 | 剩余差异/动作
Q13 排队 | 部分满足 | 预约、等待与限流基础具备 | 缺资源分流、全局排位和ETA
AB13 创建 | 部分满足 | 双版本与控制变量校验 | 缺3+版本；入口执行参数不一致
FR-5.14 | 部分满足 | 双侧自动执行与结果区分 | 缺统一Token及定价成本采集
FR-5.15 | 部分满足 | 分差、维度差、样本结论变化 | 缺显著性、标签、成本、并排与导出
FR-5.16 | 部分满足 | 最低分及阻断失败门禁 | 缺可配置的多维组合上线判定
FR-5.17 | 部分满足 | 单Run快照复跑已有 | 缺整体AB复跑与目标模型完整快照
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.13-Q13 公共Key任务排队（原文重复编号）: 部分满足
存在按api_key分桶的活跃Run上限（默认10）、WAITING状态、按创建先后释放以及预约到期调度。PENDING状态在当前团队中可计算queue_position并在详情展示。
未连接公共/私有Key scope路由。
queue_position仅统计当前团队PENDING；受资源限流的WAITING没有序号，非公共Key全局排名。
缺预计开始/完成时间。
先count后claim不能单凭现有顺序单测证明多调度实例下严格总并发上限/FIFO。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/run_scheduling.py:15
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/run_scheduling.py:123
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/result_reader.py:97
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/result_reader.py:31
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/storage/sqlite.py:1798
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/RunDetail.vue
FR-5.13-AB A/B实验创建（原文编号与排队重复）: 部分满足
两版本共享测评集/评估器/执行参数/门禁；持久化 EvaluationTask 关联两个Run，当前任务页有AB入口与历史记录；行内目录/token和行外local目录/token在主表单区分。
AB领域明确 exactly 2 runs，不能一次创建3+版本；不同入口参数暴露不一致（Demo比较API无执行参数，平台AB仅超时且并发固定1、重试0）。贷款多版本本次正处未提交开发中，不能作为完成验收。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/evaluation_task.py:72 AB仅两Run
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/ab_testing.py:73 控制变量签名
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:39 双模式目录/token路由
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/agent_platform.py:317 平台AB真实API
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:333 共享两版本创建与固定并发重试
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/evaluation_tasks.py:22 任务历史列表
FR-5.14 A/B自动执行与过程记录: 部分满足
自动创建派发两侧Run，版本可区分，复用Trace/逐条输出/耗时；部分派发失败有测试；本地真实贷款LLM原始Trace记录usage，JudgeRecord也可保留token计数。
尚无统一AB Token汇总与定价成本数据/比较；不能把局部原始Trace usage等同完整性能成本报告。行内真实上游未在本次审计执行。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/ab_testing.py:145 创建派发两Run
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/tested-agents/src/bank_agents/model.py:29 LLM Trace和usage采集
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/result.py:64 Judge token计数
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/comparison.py:87 AB报告没有usage/cost字段
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/tests/test_result_comparison_api.py:175 单侧派发失败测试
FR-5.15 A/B对比报告: 部分满足
真实API及当前页面展示综合分差、维度/指标分差、改善退化计数、用例×评估器结论变化；兼容性检查拒绝不同口径。单任务已有CSV样本导出和标签分析能力。
缺统计显著性/置信区间、AB标签差异、性能成本比较、输入/输出/Trace真正样本并排、AB badcase分类、AB报告导出。现有并排是任务摘要/结果状态；单任务CSV或任务列表CSV不等于AB报告。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/comparison.py:87 完整AB契约仅gate/score/metric/case差值
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/metric.py:12 指标维度不含tag
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/Comparisons.vue:337 页面明确不代表统计显著性
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/Comparisons.vue:389 样本表仅状态变化
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskResults.vue:210 单任务样本CSV
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskList.vue:118 任务摘要CSV
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/analytics.py:245 单Run标签分析已存在
FR-5.16 多维上线判定: 部分满足
Run级 fail-closed 门禁依据综合最低分、阻断失败、待复核、缺结果、评估错误输出pass/fail；当前报告能查看原因。
ReleaseGateSpec只支持minimum_score(默认0.95)，没有标签/核心场景、稳定性、性能、成本、badcase多条件组合；创建API和页面不提供用户门禁配置；AB契约是两侧单Run门禁，非候选上线综合决策。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/gate.py:13 只有minimum_score
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/gate.py:38 固定fail-closed顺序
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/comparisons.py:30 AB创建无门禁参数
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/RunConfiguration.vue:75 只读门禁JSON
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/result/comparison.py:94 仅基线和候选独立门禁
FR-5.17 实验可复现与一键复跑: 部分满足
数据集、评估器、目标引用、执行参数与hash快照固化；单Run精确manifest复跑有API/UI；LLM评估器保存模型与温度等参数。
没有AB整体一键复制两侧新Run并保持实验关联；行内TargetDescriptor只保存身份/版本/类型，无被测模型参数快照。贷款模型名与实现hash有记录但BANK_MODEL_THINKING等环境参数未入目录快照，执行Trace有实际请求也不等于复跑锁定。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/run.py:39 不可变Manifest
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/run_management.py:142 单Run复跑
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/RerunDialog.vue:21 单Run复跑UI
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/agent_platform_evaluation.py:50 行内描述只记身份类型
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/evaluator/judge/dimension_quality.py:81 Judge模型参数
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/tested-agents/src/bank_agents/model.py:13 被测模型thinking运行环境参数
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/tested-agents/src/bank_agents/app.py:85 目录快照未含thinking

## Slide 21
附录 4：逐项需求对照
已满足为核心实现覆盖；部分满足包括功能缺口、入口缺口或尚缺验收证据。
21 AgentGate 需求差异评审
条款 | 状态 | 当前能力 | 剩余差异/动作
FR-5.18 | 部分满足 | 按失败阶段/评估器聚类 | 缺标签聚类及ERROR失败分类
FR-5.19 | 已满足 | 模型根因及证据引用已具备 | 补单任务入口；业务质量待验收
FR-5.20 | 部分满足 | 结构化模板建议与排序 | 缺具体改动、数据补充和页面优先级
FR-5.21 | 未满足 | 独立标注/回写/复跑可人工组合 | 缺建议状态、优化版本与回归闭环
FR-5.22 | 已满足 | 发布不可变版本、历史复用 | 按草稿发布语义计满足，需统一口径
FR-5.23 | 部分满足 | 后端版本血缘与反向查询 | 缺当前页面图谱及A/B实验节点
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
FR-5.18 badcase聚类: 部分满足
后端按失败阶段、评估器、维度、指标、严重级别确定性聚类；每类最多3个代表结果，保留case/result/trace/span引用。当前A/B调优按评估器分组看失败样本。
聚类键没有场景标签；只接受Outcome.FAIL，执行异常ERROR未进入优化聚类；当前页面不是需求中的失败类型×场景标签分布/代表样本聚类工作台。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/clustering.py:21 聚类键不包含标签
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/clustering.py:98 仅接受fail
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/clustering.py:126 代表性样本引用
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/pipeline.py:88 仅传入fail
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/ReportEvidenceAnalysis.vue:57 页面按评估器分组
FR-5.19 根因分析: 已满足
完成任务可使用配置的模型逐聚类分析；输入含用例、结果、Trace及可选Skill静态报告；返回根因假设和经校验的result/span证据引用，结果按证据指纹持久化缓存；A/B调优页可触发。
这是代码/API及本地确定性测试验证；真实行内模型/智能体根因质量尚待业务验收。单任务当前TaskResults缺调优入口，属于入口连通性缺口。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/root_cause.py:118 逐类LLM分析并校验引用
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/root_cause_prompt.py:111 输入关联的用例、结果和Trace
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/optimization_analysis.py:115 证据指纹缓存与持久化
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/ReportEvidenceAnalysis.vue:158 调用真实optimization API
FR-5.20 优化建议输出: 部分满足
由根因/失败阶段生成结构化建议，覆盖Agent提示词、路由边界、Skill描述、检索、工具、状态管理，并按严重性/占比/证据确信度排序。
具体建议是固定英文模板，并非针对样本生成可直接编辑的提示词/修复方案；无独立测评集补充建议输出。当前页面只展示标题/建议/原因，未呈现后端优先级。Skill提示词、冲突、模糊地带覆盖也依赖可用静态定义。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/suggestions.py:71 建议目标选择
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/suggestions.py:118 固定模板内容
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/optimizer/suggestions.py:215 确定性生成和排序
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/ReportEvidenceAnalysis.vue:266 页面只展示建议文本
FR-5.21 人机结合与闭环: 未满足
有独立人工标注/失败样本回写草稿、原配置重跑和A/B能力，可人工串联。
当前优化报告没有采纳/忽略/待确认API或有效UI，没有建议→优化资产版本→新回归→前后A/B的持久化关联及一键动作。旧Analysis.vue里引用的optimization/reviews路由在后端不存在，也未被当前入口使用；不能当完成证据。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/optimizer.py:36 优化路由仅GET分析
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/ReportEvidenceAnalysis.vue:252 展示建议和人工备注，无建议决策动作
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/results.py:102 已存在样本回写，可复用
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/TaskResults.vue:410 已有原配置重跑
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/index.vue:33 当前使用UpstreamAnalysis而非旧Analysis
FR-5.22 测评集多版本: 已满足
草稿编辑、显式发布不可变版本、历史版本查看/复制/复用；任务选择精确已发布版本，运行manifest冻结完整用例内容和哈希。
版本语义为编辑草稿后发布生成版本，并非每次按保存立即生成新发布版本；建议验收时明确该口径。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/dataset/versioning.py:124 发布不可变编号版本
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/domain/dataset.py:84 版本状态/指纹约束
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/server/routes/datasets.py:191 历史版本查询
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/datasets/index.vue:594 发布流程
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/datasets/index.vue:748 历史版本查看
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/EvaluationTaskForm.vue:1086 任务版本选择
FR-5.23 版本血缘与资产关联: 部分满足
后端从不可变run manifest和descriptor生成任务、数据集、用例、目标、Skill、评估器的图，支持资产反向查询；数据集页面显示相关任务列表。
当前TaskResults未挂载RunLineage；旧RunLineage也只是资产表。图模型无A/B实验节点，只有run。行内Skill版本定义缺真实接口时不能补造版本。当前智能体拓扑只是结构，不是版本血缘。
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/lineage_queries.py:39 节点枚举无实验节点
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/src/agentgate/application/lineage_queries.py:333 从真实manifest和descriptor构图
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/index.vue:30 实际加载TaskResults
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/evaluation/components/RunLineage.vue:47 旧组件仅资产表
/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend/src/views/datasets/index.vue:783 相关任务列表仅最近200条筛选

## Slide 22
评审证据与适用边界
代码、聚焦测试与行外页面只读检查相互印证；没有执行生产验收
22 AgentGate 需求差异评审
证据层 | 本次结果 | 限制
需求与源码 | 24个FR条款，另核接口/专项/非功能 | HEAD c2f2e90 + dirty；采集窗口10:02–10:04
执行与资源测试 | 245 passed / 1 failed | 目录变更与旧fixture不同步；不能据此断言服务离线
评估器与A/B测试 | 后端135 passed，前端纯单元5 passed | 无真实模型与行内端到端
分析与版本测试 | 143 passed | 模型调用使用模拟；不证明根因业务质量
页面与环境 | 读取现有结果/参数/Trace并截图 | 未新建跑测；未做全量回归、负载或生产网关联验
Notes: 原始需求：/Users/baibo/912-original requirement/智能体测评需求说明书.md
需求V1.0，2026-08-07。审计日期2026-10-09（上海时区），源码采集窗口约10:02–10:04。HEAD c2f2e90，feature/loan-ab-evolution，含动态未提交工作区。
全部审计原始记录：/tmp/agentgate-audit-execution.json、/tmp/agentgate-audit-ab.json、/tmp/agentgate-audit-analysis.json
{"focused_command":"AGENTGATE_LOG_PATH=/tmp/agentgate-audit-logs AGENTGATE_DB_PATH=/tmp/agentgate-audit-import.db .venv/bin/python -m pytest -q tests/test_run_engine.py tests/test_run_retry.py tests/test_run_scheduling.py tests/test_credential_management.py tests/test_credential_repository.py tests/test_agent_platform_evaluation.py tests/test_server_run_routes.py tests/test_trace_redaction.py tests/test_local_bank_adapter.py","result":"245 passed, 1 failed, 2 dependency deprecation warnings in 2.05s","run_completed_at":"2026-10-09T10:01:32+08:00","failed_test":"tests/test_local_bank_adapter.py::test_local_catalog_preserves_sources_versions_and_offline_entries","failure":"tests/test_local_bank_adapter.py:232 assert data['unavailable'] == []，实际含loan-base/loan-workflow/loan-cloudshrimp 3项offline。","interpretation":"审计期间catalogs.py正被并行改为先LocalBankClient.call('/agents')再传version调用local_bank_target；测试只mock旧二参local_bank_target（:226），未mock新增目录调用。该结果表明工作区/测试尚未同步，不据此断言真实服务不可用。未追随并行修改无限重跑。","initial_environment_issue":"最初测试收集因默认日志路径/Users/baibo/runtime/logs/agentgate超出沙箱失败；设置AGENTGATE_LOG_PATH=/tmp后恢复。不是产品行为失败。","synthetic_security_probe":{"environment":"临时SQLite+TestClient+RecordingDispatcher；无真实凭据、无真实用户数据、未触发模型调用","created_status":202,"synthetic_key_echoed_by_runs":true,"synthetic_key_in_database":true,"team_header_selects_data_without_authentication":true},"not_run":["全量回归","真实银行网关/BJS/Trace验收","真实模型调用","百并发千用例压测","浏览器端到端"]}
{"backend":{"result":"135 passed, 2 warnings in 4.22s","command":"AGENTGATE_LOG_PATH=/tmp/agentgate-audit-ab-logs AGENTGATE_DB=/tmp/agentgate-audit-ab.sqlite .venv/bin/python -m pytest tests/test_ab_testing.py tests/test_result_comparison_api.py tests/test_evaluator_api.py tests/test_evaluator_versioning.py tests/test_evaluator_version_submission.py tests/test_rule_evaluators.py tests/test_judge_evaluator.py tests/test_composite_evaluator.py tests/test_evaluation_task_management.py tests/test_manifest_immutability.py -q","notes":"首次收集遇默认日志目录写权限，改用/tmp日志和数据库后通过；没有申请提权。警告为Starlette/httpx与anyio弃用。"},"frontend":{"result":"5 passed (351ms)","command":"node node_modules/@playwright/test/cli.js test -c playwright.unit.config.ts evaluator-design-unit.spec.ts --output=/tmp/agentgate-audit-ab-unit","workdir":"/Users/baibo/915-HN-AgentGate/frontend","coverage":"草稿往返、参数保留、非法配置、十进制权重、未完成草稿；纯单元，不声称浏览器验收。"}}
{"result":"143 passed, 2 warnings in 1.45s","command":"AGENTGATE_LOG_PATH=/tmp/agentgate-audit-analysis-logs AGENTGATE_DB=/tmp/agentgate-audit-analysis.db .venv/bin/python -m pytest -q tests/test_result_analytics.py tests/test_lineage_queries.py tests/test_server_lineage_routes.py tests/test_optimizer_clustering.py tests/test_optimizer_pipeline.py tests/test_optimizer_root_cause.py tests/test_optimizer_suggestions.py tests/test_optimization_application.py tests/test_server_optimizer_routes.py tests/test_dataset_versioning.py tests/test_case_models.py tests/test_execution_path_evaluator.py tests/test_rule_routing.py tests/test_rule_policy.py tests/test_rule_state.py","limitations":"本地确定性/模拟模型测试，无真实行内服务或付费模型调用；首次运行日志默认路径越出沙箱导致收集错误，改用/tmp隔离后全部通过。"}